	ANEXA Nr. 5.2

	


METODOLOGIE

privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect
Secţiunea A - Structura devizului general 
Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. 
În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).
Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei cuprinde cheluielile prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general. 
Conţinutul-cadru al devizului general, prevăzut în Anexa nr. 5, cuprinde urmatoarele capitol şi subcapitole de cheltuieli:
Capitolul 1 
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1.  Obţinerea terenului 

Se includ cheltuielile efectuate pentru: 

a) cumpărarea de terenuri; 

b) plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor;

c) exproprieri şi despăgubiri; 

d) schimbarea regimului juridic al terenului; 

e) scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;

f) alte cheltuieli de aceeaşi natură. 
1.2. Amenajarea terenului 
Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: 

a) în demolări; 

b) demontări; 

c) dezafectări; 

d) defrişări; 

e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate a deşeurilor rezultate; 

f) devieri reţele de utilităţi din amplasament; 

g) sistematizări pe verticală; 
h) accese/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
i) drenaje; 

j) epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază); 

k) devieri de cursuri de apă; 

l) strămutări de localităţi; 

m) strămutări de monumente istorice etc.

n)  descărcări de sarcină arheologică ( în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice);

o)  alte lucrări pentru pregătirea amplasamentului. 
 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum

a)   plantare de copaci; 

b) reamenajare spaţii verzi;  

c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz;

d) alte lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului. 
 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Se includ cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum: 

a) alimentare cu apă; 

b) canalizare; 

c) alimentare cu gaze naturale; 

d) agent termic; 

e) energie electrică; 

f) telecomunicaţii; 

g) drumuri de acces; 

h) căi ferate industriale;

i) alte utilităţi.
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii
Se cuprind cheltuielile pentru:

   3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
   3.1.2. Studiu de impact de mediu;

   3.1.3. Planul de Securitate şi Sănătate (PSS), Registrul de Coordonare, Dosarul de Intervenţii Ulterioare.
   3.1.4. Alte studii specifice (studii de trafic/circulaţie, studii de amplasament, audit de siguranţă a circulaţiei, studiu istoric, raport de diagnostic arheologic şi raport de cercetare arheologică  preventivă, studii de monitorizare a construcțiilor în timpul execuției, etc).
3.2. Documentaţii suport şi taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
Se includ toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor: 
a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie etc.; 

d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 

e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; 

f) obţinerea acordului de mediu; 

g) obţinerea avizului de securitate la incendiu;

h) obţinerea avizului de protecţie civilă;

i) alte avize, acorduri şi autorizaţii.
3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a notei tehnice în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor.
3.5. Proiectare  
Se includ cheltuielile pentru: 
3.5.1. Studiu de prefezabilitate; 
3.5.2. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general;
3.5.3. Proiect tehnic;

3.5.4. Verificarea tehnică de calitate  a proiectului tehnic;
3.5.5. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor.
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 
   Se includ cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice: 

a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); 

b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; 

c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică;

d)  alte cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.
   3.7. Consultanţă 
   Se includ cheltuieli efectuate pentru:

   3.7.1. consultanţă juridică;

3.7.2. consultanţă privind managementului proiectului de investiţiei;

   3.7.3. alte servicii de consultanţă. 
   3.8. Asistenţă tehnică 
   Se includ cheltuielile efectuate pentru: 
3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului: 

   a)  pe perioada de execuţie a lucrărilor;

   b) pentru participarea proiectantului la fazele determinante. 
3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat în condiţiile legii. 
  Capitolul 4
  Cheltuieli pentru investiţia de bază 
   4.1. Construcţii şi instalaţii 
Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie.

Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. 
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect. 
   4.2. Montajul utilajelor tehnologice 
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. 
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
   4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 
Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice,precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. 
 Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
   4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 
Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic. 
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
   4.5. Dotări 
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. 
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea finanţării acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către autoritatea administraţiei publice centrală competentă, în domeniul căreia se realizează investiţia publică. 
   4.6. Active necorporale 
Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. 

Capitolul 5
Alte cheltuieli 
 5.1. Organizare de şantier 
Se cuprind cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric. 
 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
Se cuprind cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:

a) vestiare pentru personalul din şantier;
b) Platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;

c) grupuri sanitare;

d) rampe de spălare auto;

e) depozite pentru materiale;

f) fundaţii pentru macarale;

g)  reţele electrice de iluminat şi forţă;

h)  căi de acces - auto şi căi ferate;

i)  branşamente/racorduri la utilităţi;

j)  împrejmuiri;

k)  panouri de prezentare;

l)  pichete de incendiu;

m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier inclusiv cheltuielile necesare readucerii  terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din structura devizului general;
n) alte cheltuieli de aceeaşi natură. 
 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 
 Se cuprind cheltuielile pentru: 

a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier; 

b) taxe de amplasament;

c)  închirieri semne de circulaţie;

d)  întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; 

e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;

f)  contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare,

g)  taxe depozit ecologic;

h)  taxe locale;

i)  chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;

j)  cheltuielile necesare readucerii  terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la  terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie  obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din structura devizului general;

k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor;

l) costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora;

m) paza şantierului;

n) asigurarea pompierului autorizat;

o) alte cheltuieli de aceiaşi natură.
5.1.3. Cheltuieli în materie de Securitate şi sănătate în timpul execuţiei lucrărilor şi urmărirea aplicării Planului de Securitate şi Sănătate (PSS) pe şantier
 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
Se cuprind, după caz: 

5.2.1. comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare; 

5.2.2 cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, conform legislaţiei în vigoare de 0,5% din valoarea estimata a lucrărilor,  fără TVA; 
5.2.3 cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii conform legislaţiei în vigoare (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a lăcaşurilor de cult, fără TVA). 
5.2.4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, conform legislaţiei în vigoare (0,5% din  suma lucrărilor de C+M, fără TVA) ; 
5.2.5 valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante; 
5.2.6 taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare;
5.2.7 cheltuieli pentru implementarea, coordonarea, managementul şi administrarea proiectului şi altele asemenea;
5.2.8 alte cheltuieli/cote stabilite în condiţiile legii. 
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează în procent de până la 20% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor şi cuprind după caz: 

(i)    cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice;

(ii)   cantităţi suplimentare de lucrări: 

(iii)  utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei;

(iv)  cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă; 

   (v) cheltuieli pentru protejare, conservare şi punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite.
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Se includ cheltuielile pentru publicitate şi informare,  inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes public.
5.5. Cheltuieli cu auditul financiar
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste,  predare la beneficiar şi organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor
   6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. 
   6.2. Probe tehnologice şi teste 
Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc. 
În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea. 
   6.3. Cheltuieli cu organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
Secţiunea B - Structura devizului pe obiect 
Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de investiţii.
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face de către proiectant, la faza de proiectare -   studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.
Valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.
Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate /documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.
Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.5.1.
